ДОГОВОР ПОДРЯДА № ____Ю

г. Москва                                                                                                                     «____ » ____________  2012 г.

ЗАКАЗЧИК: _________________, в лице _________________, действующего на основании _____________,   с одной стороны  и

ПОДРЯДЧИК: Общество с ограниченной ответственностью_____________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны,  именуемые также совместно Стороны, а по отдельности – «Сторона», заключили настоящий Договор (далее – «Договор») о нижеследующем:

# Статья 1. Термины и определения.

# СТОРОНЫ – участники настоящего Договора

ПОДРЯДЧИК  - сторона в договоре подряда; специализированное предприятие, которое обязуется под свою ответственность выполнить по заданию Заказчика определенную работу с использованием материалов, оплаченных Заказчиком.

СУБПОДРЯДЧИК -  фирма, привлекаемая Подрядчиком для выполнения  работ по настоящему Договору.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ  - дополнение к договору, составляющее неотъемлемую часть договора, изменяющее существенные условия договора.

ДОГОВОРНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА - круг действий, безусловных для выполнения и возложенных на ту или иную сторону по договору. Если каждая из сторон по договору несет обязанности в пользу другой стороны, она считается должником другой стороны в том, что обязана сделать в ее пользу, и одновременно ее кредитором в том, что имеет право от нее требовать.

СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА – условия договора, определяющие: правоспособность Сторон;  объем и виды выполняемых работ, стоимость Договора, сроки выполнения работ, качество работ, период гарантийных обязательств.

ОБЪЕКТ -  комплекс работ по настоящему договору на территории Заказчика по адресу:

РАБОТЫ - строительные, строительно-монтажные и иные Работы, выполняемые по Договору, в соответствии с СНиП, ГОСТ, а также действующим законодательством РФ, иными правовыми (нормативными и индивидуальными) актами.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ – работы, не указанные в предмете Договора, но необходимые для выполнения всех условий договора

АКТ О ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ  (также «Акт по форме КС-2») - документ, подготовленный по форме КС-2, утвержденной Постановлением Госкомстата РФ от 11.11.1999г. № 100 и подписываемый Сторонами. Подписание Заказчиком  этого Акта означает приемку выполненных Подрядчиком и перечисленных в этом Акте Работ (полностью или при наличии соответствующей оговорки - в соответствующей части) для целей последующей оплаты (полностью или в соответствующей части).

СПРАВКА О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ и ЗАТРАТ ( также «Справка по форме КС-3)- документ, подготовленный по форме КС-3, утвержденной Постановлением Госкомстата РФ от 11.11.99г. № 100, подписываемый Сторонами и являющийся основанием для оплаты выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком Работ.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА – срок с даты подписания Договора Сторонами и до момента выполнения всех обязательств по настоящему Договора, включая обязательства по гарантийному сроку.

ШТРАФ -  вид неустойки; денежное взыскание, определяемое в твердой сумме

ПЕНИ - вид неустойки; санкция за неисполнение договорных обязательств, исчисляемая за каждый день просрочки в процентах к подлежащей оплате сумме.

ПРЕТЕНЗИЯ - претензия одной из сторон договора к своему контрагенту о невыполнении им взятых по условиях договора на себя обязательств.

Статья 2. Предмет договора

  - Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя выполнение собственными/ привлеченными силами и средствами работы  по  укладке напольных покрытий на объекте Заказчика  по адресу:                                                            в сроки и на условиях настоящего Договора.

Статья 3. Стоимость работ

3.1.Структура стоимости и состав работ, выполняемых Подрядчиком по Договору  производится по договорным ценам и приведена в Протоколе согласования договорной цены  (Приложение № 1 к настоящему Договору- неотъемлемая часть), согласованном Сторонами.

3.2.Стоимость работ определяется исходя из фактического объема выполненных работ на основании Протокола согласования договорной цены.

3.3.Стоимость работ рассчитана на основании объемов работ и цены за единицу объема и составляет ________________ (_______________) рублей, включая НДС 18%. В случае если при выполнении работ изменяются физические объемы, перечень и виды работ, стоимость работ уточняется дополнительными соглашениями Сторон.

  - Стоимость работ может быть изменена при изменении фактических объемов работ в случае выполнения Подрядчиком работ в большем объеме по заданию Заказчика. В этом случае Заказчик  оплачивает дополнительные объемы работ, выполненные Подрядчиком и рассчитанные на основании Протокола согласования договорной цены (Приложение № 1).

  - В случае законодательного изменения (уменьшения или увеличения) налоговой составляющей цены (ставки НДС, ЕСН и т.п.), существенного изменения стоимости материалов, цена Работ по Договору может быть пересмотрена (уменьшена или увеличена). Стоимость работ уточняется дополнительными соглашениями Сторон.

  - Заказчик обязан освободить дверные проемы, убрать крупногабаритные предметы, препятствующие доставке материалов и выполнению работ по укладке напольных покрытий на объекте. В случае если доставка материалов произведена в срок , но по вине Заказчика нет возможности произвести работы по укладке, повторный выезд платный, оплачивается дополнительно и работы по укладке напольного покрытия производятся после внесения полной оплаты. Подрядчик не несет  ответственности за геометрию стен и пола.

  - Заказчик самостоятельно подготавливает место для выполнения работ, убирает старую мебель, если не оговорено иное. В случае неисполнения  Заказчика подсобных работ, их выполняет Подрядчик по собственным, заранее согласованным с Заказчиком, расценкам. Подрядчик не производит электро и сантехнические работы.

  - Подрядчик окажет услугу по доставке материалов на объект Заказчика с момента оплаты Заказчиком стоимости этой доставки при условии достижения согласия о стоимости этой услуги и оплачивается Заказчиком отдельно от общей стоимости работ и указывается в Протоколе согласования договорной цены. Стоимость доставки определяется от способа и вида доставки Подрядчиком. 
Доставка включает в себя подъем на этаж ( при наличии грузового лифта), занос в помещение и осмотр. В случае если Заказчик не имеет возможности принять материалы в согласованную дату, Заказчик обязан известить Подрядчика о переносе не менее чем за 1 (Один) рабочий день.

Статья 4. Порядок и условия платежей по Договора

4.1. Платежи по Договору производятся в рублях.

4.2. Заказчик  оплачивает  Подрядчику предоплату в размере 100% стоимости материалов и 50% от стоимости работ в день подписания настоящего Договора по обоюдному согласию Сторон.

  - Основанием для окончательной оплаты являются подписанные Сторонами акты по форме КС-2 и справки по форме КС-3, подтверждающие объем и стоимость выполненных работ и счет-фактура, оформленная в соответствии с действующим законодательством РФ. Односторонние исправления и / или дополнения, внесенные одной Стороной в Акт, подписанный другой Стороной, силы не имеют.

  - При условии отсутствия возражений Заказчика в течение 2 (Двух) календарных дней по объему и качеству выполненных  Подрядчиком Работ, Подрядчик в течение 3 (Трех) календарных  дней с момента получения им Акта по форме КС-2) и Справки (КС-3) о выполнении работ и их стоимости утверждает (подписывает) данные документы либо предоставляет в письменной форме свои замечания и возражения. В случае если Генподрядчик в течение 3 (Трех) календарных дней с даты предъявления Подрядчиком выполненных работ не вернул подписанный акт по форме КС-2 или не представил письменных замечаний по Работам, вошедшим в Акты, то Акт считается одобренным и подписанным Заказчиком и является основанием для платежа.

  - Оплата выполненных работ осуществляется в течение 3 (Трех) календарных дней после  предоставления Подрядчиком Акт по форме КС-2, Справки по форме КС-3 и счета-фактуры путем банковского перевода денежных средств на счет Подрядчика либо иным способом, согласованным между Сторонами и не запрещенным законодательством РФ.

  - Датой исполнения платежных обязательств Заказчика считается дата  зачисления соответствующей суммы на счет Подрядчика

  - Связанные с выполнением настоящего договора комиссионные банка Заказчика несет Заказчик, а комиссионные банка Подрядчика  несет Подрядчик.

  - В случае желания Заказчика приостановить на определенное время выполнение работ, Заказчик обязуется произвести с Подрядчиком полный расчет за уже выполненные работы и оплатить дополнительные транспортные расходы, возникшие у Подрядчика вследствие приостановки и последующего возобновления работ.

Статья 5. Сроки выполнения работы

  - Дата начала  работ -   не позднее 3 (Трех)  рабочих  дней  с момента доставки необходимых для работы материалов, при условии получения Подрядчиком денежных средств, предусмотренных в п. 4.2.1. и 4.2.2.  настоящего Договора, и подготовки  Объекта  согласно п.3.6., 3.7. настоящего Договора. При невыполнении со стороны Заказчика условий подготовки объекта  Подрядчик имеет право не приступать к выполнению работ без применения к нему штрафных санкций в части нарушения сроков выполнения работ.

  - Срок выполнения работ по договору не позднее «__»_______2011г.

  - Подрядчик имеет право выполнить Работы  досрочно по соглашению с Заказчиком

  - В случае возникновения необходимости внесения изменений, Стороны оформляют дополнительное соглашение, уточняющее сроки выполнения работ, если такие изменения влияют на продолжительность выполнения работ.

  - При изменении законодательных и нормативных актов, ухудшающих положение сторон по сравнению с их состоянием на момент заключения договора и приводящих к дополнительным затратам времени и денежных средств, первоначально согласованные сроки выполнения работ продлеваются соразмерно этому времени. Сроки и цена договора в этом случае Сторонами уточняются в дополнительном соглашении.

  - Сроки, предусмотренные настоящим договором, автоматически продлеваются на время национальных праздников и каникул изготовителя и Подрядчика, а также на срок действия обстоятельств непреодолимой силы.

Статья 6. Обеспечение  материалами и оборудованием

  - Подрядчик принимает на себя обязательство обеспечить выполняемый им объем работ материалами, оборудованием и изделиями.

  - Все поставляемые для выполнения работ  материалы и изделия должны иметь соответствующие сертификаты и другие документы, удостоверяющие их качество.

  - Подрядчик обязуется обеспечить разгрузку прибывающих на объект материалов и оборудования (для выполнения работ по данному Договору) собственными силами при условии соблюдения Заказчиком п. 3.6. настоящего Договора.

  - Ответственность за сохранность материалов, завезенных на Объект для выполнения  работ, несет Заказчик. В случае невозможности обеспечения Заказчиком гарантированной сохранности указанных материалов, Подрядчик имеет право самостоятельно обеспечить  сохранность  указанных материалов на время перерывов в исполнении работ при  условии компенсирования Заказчиком затрат по охране на основании обосновывающего расчета Подрядчика.

Статья 7. Права и Обязанности Заказчика

Для реализации настоящего Договора Заказчик обязан:

  - Передать Подрядчику объект  для  выполнения работ Подрядчиком порученных ему по настоящему Договору работ

  - Обеспечить Объект  электроэнергией, а рабочие места освещением для работы в соответствии с требованиями правил по технике безопасности и производственной санитарии.

  - Обеспечить отключение и демонтаж необходимого оборудования в зоне выполнения работ

  - Осуществлять расчеты с Подрядчиком в порядке, предусмотренным в Статье 4 настоящего договора.

  - Вести выборочный контроль за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением и календарных сроков.

  - Предоставлять на период выполнения работ  площадки для складирования материалов открытого хранения, обеспечить своими силами пожарную и сторожевую охрану материалов. В случае повреждения личного транспорта  Подрядчика на прилегающей к Объекту территории, возместить убытки, связанные с его простоем и ремонтом.

  - Предоставить персоналу Подрядчика, работающему на объекте, при необходимости, помещение для принятия пищи.

  - Обеспечить надлежащую охрану материалов, оборудования и другого имущества.

  - Заказчик  вправе  давать распоряжения Подрядчику в письменной форме об изменении объема, дополнении, изъятии или замене любой части работ, и не представляют собой вмешательства в оперативно - хозяйственную деятельность Подрядчика. Если эти изменения повлияют на цену договора или сроки выполнения работ, то такие изменения могут, производится после подписания Сторонами соответствующего дополнительного соглашения, в котором отражаются порядок оплаты, объем и характер работ, и сроки их выполнения.

  - Обеспечить оперативное решение вопросов, находящихся в его компетенции, необходимую координацию и согласование выполнения работ смежных предприятий и организаций, от которых зависит исполнение обязательств Подрядчиком.

  - Своевременно (не позднее 3 дней до даты выполнения работ) извещать Подрядчика о возникших изменениях, влекущих за собой изменения выполняемых работ.

  - Выполнить в полном объеме все  свои обязательства, предусмотренные в  других статьях настоящего договора.

Для реализации настоящего Договора Заказчик  имеет право:

  - В случае, если будут выявлены нарушение технологии производства работ и/или нарушение техники безопасности давать письменные указания об остановке работ Подрядчиком до момента устранения нарушений.

Статья 8. Права и Обязанности Подрядчика

Для выполнения работ по настоящему Договору Подрядчик обязан:

  - Перед заключением Договора Подрядчик  производит замер места выполнения работ по укладке напольного покрытия.

  - Качественно выполнить все работы в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим договором, приложениями к нему, требованиями действующего законодательства РФ и нормативных актов г.Москвы, строительных норм и правил (СНиП), проектной документацией и сдать выполненные работы.

  - Поставить на Объект необходимые для выполнения работ материалы, осуществить  разгрузку и складирование материалов и оборудования на выделенных для этих целей площадках.

  - Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

8.3.1. возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работ;

8.3.2.иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.

8.4. Подрядчик обязан выполнить работы, соответствующие его профилю, в основном, собственными силами, при этом Подрядчик не имеет право выполнять виды работ, не соответствующие его профилю.

При необходимости выполнения непрофильных работ, а так же в случае невозможности выполнения работ в установленные сроки собственными силами, Подрядчик имеет право привлечь дополнительных исполнителей работ (субподрядчиков). Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за надлежащее исполнение работ по настоящему Договору привлеченными Субподрядчиками, за координацию их деятельности.

8.5.Своевременно устранять недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ и в течение  гарантийного срока.

8.6.Организовать ведение работ, оформление документации и сдачу выполненных работ в соответствии нормативно-технической Документацией.

8.7.Сдать Заказчику  результат своей работы.

8.8.При полном завершении работ известить об этом Заказчика.

8.9.Подрядчик обязан соблюдать правила техники безопасности и пожарной безопасности в соответствии с нормативными актами, действующими на территории РФ.

8.10.После окончательного выполнения работ  вывезти принадлежащие Подрядчику оборудование, инвентарь, строительные материалы, изделия, конструкции и другое имущество.

8.11.В случае возникновения аварийных ситуаций немедленно известить Заказчика  обо всех нештатных ситуациях на Объекте  и принять все возможные меры для их устранения.

8.12.Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Договора.

Подрядчик имеет право:

  - В случае, если распоряжение Заказчика нарушают условия договора приостановить выполнение работ до решения вопроса. При этом сроки окончания работ, указанные в  настоящем Договоре увеличиваются на соответствующий период.

Статья 9. Изменения в объеме работ

9.1. Заказчик  вправе требовать в письменной форме изменении, дополнения, изъятия любой части работ, а Подрядчик обязан выполнять все письменные распоряжения Заказчика в случае, если такие изменения не влияют на стоимость и/или сроки выполнения работ.

9.2.Если изменения, указанные в п.9.1. настоящего Договора повлияют на стоимость работ и/или сроки выполнения работ, то такие изменения могут производиться посредством подписания Сторонами соответствующего Дополнительного Соглашения.

Статья 10. Сдача и приемка работ.

10.1. При окончательной приемке удостоверяется объем, стоимость выполненных работ на момент приемки, проверяется их соответствие СНиП, ГОСТ,  а также условиям настоящего Договора.

10.2. В случае обнаружения при приемке выполненных работ отступлений от СНиПов, ГОСТов, в акте по форме КС-2 и справке по форме КС-3 указывается только объем принятых работ, их стоимость. Одновременно Заказчик устанавливает соразмерный срок Подрядчику для безвозмездного исправления допущенных по вине Подрядчика дефектов и недоделок. После устранения дефектов  Подрядчик и Заказчик    восстанавливают снятые объёмы.

10.3. Факт выполнения Подрядчиком работ и их стоимость подтверждаются Актом приемки выполненных работ по Форме  № КС-2 и Справкой о стоимости выполненных работ  по форме  № КС-3.

10.4.С момента подписания сторонами актов по форме КС-2 и справок по форме КС-3 риск случайной гибели на работы, поименованные в подписанных актах по форме КС-2, переходит к Заказчику.

10.5.Заказчик обязан в двухдневный  срок до завершения выполнения работ письменно сообщить Заказчику о готовности к сдаче работ.

10.6.Фактом окончательной приемки работ по настоящему Договору является подписание Сторонами актов по форме КС-2 и справок по форме КС-3.

Статья 11. Организация производства работ.

  - Контроль качества

    - Подрядчик должен организовать комплекс мер эффективного контроля качества производства работ, оборудования и материалов в соответствии с требованиями нормативной документации.

    - Заказчик имеет право проводить любые проверки выполненных работ и качества используемых материалов, в пределах своих полномочий.

    - В процессе выполнения работ Подрядчик обязан применять только те материалы, которые были согласованы с Заказчиком.

    - В случае, если Заказчик письменно отклонил использование материалов, которые не соответствуют стандартам качества, то Подрядчик обязан за свой счет и своими силами произвести их замену на другие материалы с учетом требований Заказчика, принимая во внимание, что такая замена не должна увеличивать сроки выполнения работ.

    - Заказчик в процессе выполнения работ вправе выдавать Подрядчику в письменной форме мотивированные распоряжения в отношении:

11.1.5.1. Замены некачественных материалов, не соответствующих условиям настоящего Договора, требованиям СНиП;

11.1.5.2. Прекращения выполнения подрядчиком любой работы, если она не соответствует требованиям действующего законодательства РФ, нормативных актов г.Москвы, требованиям СНиП и условиям настоящего Договора.

  - Персонал Подрядчика

    - Подрядчик обязан обеспечить подчинение сотрудников Подрядчика требованиям внутри-объектного и контрольно-пропускного режимов.

    - Персонал Подрядчика и его представители обязаны соблюдать установленные правила безопасности.

    - Подрядчик гарантирует освобождение Заказчика от любой ответственности, от уплаты сумм по всем претензиям, требованиям и судебным искам и от всякого рода расходов, связанных с несчастными случаями, в том числе со смертельным исходом в процессе выполнения работ Подрядчиком в отношении своего  персонала либо третьих  лиц, за  исключением  случаев,  когда  это произошло  по  вине  Заказчика.

11.2.4.Подрядчик несёт все расходы  на содержание своего  персонала и является единолично ответственным перед своим персоналом за выплату заработной платы, окладов, отчислений    и    других   сумм,    которые    подлежат   уплате    в    соответствии    с   Российским законодательством или законами любой другой страны, в которой соответствующая рабочая сила имеет право требовать этого.

11.3.Безопасность работ.

11.3.1. Подрядчик   несет  ответственность  за обеспечение безопасности  всех работ, производимых по настоящему договору, за соблюдение правил техники безопасности и норм  противопожарной безопасности  в соответствии с требованиями  нормативных документов.

11.3.2.  Ущерб, причиненный   в  результате  несоблюдения   правил  безопасности  Подрядчиком Заказчику, его персоналу, возмещается Подрядчиком.

11.3.3.Заказчик  вправе потребовать прекращения работы любого лица или остановки любых работ в случае обнаружения нарушения правил безопасности при выполнении работ по настоящему договору. Подрядчик не вправе продлевать сроки производства работ или повышать их стоимость на том основании, что работы были приостановлены из-за несоблюдения правил безопасности.

11.3.4. Персонал Подрядчика и его представители в период нахождения на Объекте обязаны соблюдать установленные правила безопасности.

Статья 12. Гарантии

12.1. Подрядчик гарантирует качество выполненных им работ с момента  подписания   акта приемки работ, выполненных Субподрядчиком ( пункт 12.9. настоящего Договора),  до окончания Гарантийного срока ( 12 месяцев с момента подписания Акта по форме КС-2 и Справки о стоимости работ по форме КС-3).

  - Указанные гарантии не распространяются на случаи повреждения результата  работ  со стороны Заказчика или третьих лиц, а также на случаи преднамеренного повреждения результата  в период эксплуатации и на случаи ненадлежащей эксплуатации результата работы.

  - Если в течение гарантийного срока обнаруживается какие-либо дефекты и недоделки, которые явились следствием применения недоброкачественных материалов, конструкций или неквалифицированного выполнения работ Подрядчиком, с участием последнего составляется дефектная ведомость, которая является основанием для устранения недостатков. При отказе Подрядчика от составления или подписания дефектной ведомости, Заказчик для их подтверждения вправе привлечь для проведения независимой экспертизы организацию, обладающую лицензией, которая составит соответствующий акт, фиксирующий дефекты и недоделки.

  - Подрядчик обязан устранить выявленные недостатки в согласованный с Заказчиком срок за свой собственный счет.

  - Для участия в составлении дефектной ведомости, фиксирующего дефекты и недоделки, согласования порядка их устранения, Подрядчик направляет своего представителя не позднее  двух  дней со дня получения извещения от Заказчика. В случае если Подрядчик не направит своего представителя в указанный в настоящем пункте срок, Заказчик имеет право устранить, обнаруженные им дефекты и недоделки  своими силами, или привлечь для исправления этих дефектов третье лицо, с отнесением всех расходов, связанных с исправлением дефектов  на Подрядчика.

Статья 13. Действия непреодолимой силы.

13.1. Ни одна из сторон не несёт ответственности за любые задержки выполнения работ , выход из строя или повреждения материалов , явившиеся следствием событий , неподлежащих контролю данной стороны , которые невозможно предвидеть или , если возможно предвидеть , но невозможно избежать . В их число входят войны , гражданские волнения , блокады , эмбарго , землетрясения , наводнения , пожары , эпидемии и прочие стихийные бедствия , действия правительства как законные , так и незаконные , определяемые здесь как действия непреодолимой силы .

13.2. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств , как то : отключения электроэнергии , аварии , препятствующие должному выполнению работ, а также в случае поломки автотранспорта или дорожно-транспортного происшествия , случившегося с участием автотранспорта , производящего доставку , возможно изменение сроков доставки без применения каких-либо штрафных санкций.

13.3.  Сторона , подвергшаяся действию непреодолимой силы , должна не позднее , чем через четырнадцать дней после возникновения таких обстоятельств , письменно уведомить другую сторону об их возникновении, и должна предоставить другой стороне подтверждение о возникновении этих обстоятельств. Заверенное компетентными государственными органами или соответствующей торгово-промышленной палатой не позднее указанного срока. Это подтверждение должно объяснять связь между данными обстоятельствами и неспособностью данной стороны выполнить свои обязательства по настоящему Договору.

13.4. Если действия непреодолимой силы вызывают задержку поставки или других действий , сроки этой поставки или другие действия , а также сроки , подвергшиеся данному воздействию , будут продлены на период воздействия непреодолимой силы .

13.5.Несмотря на вышеизложенное, в случае возникновения действия непреодолимой силы, стороны должны предпринять все разумные шаги для достижения удовлетворительного разрешения всех трудностей.

Статья 14. Разрешение споров между сторонами

14.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть по настоящему Договору или в связи с его исполнением, будут решаться Сторонами путем переговоров. Возникшие договорённости в обязательном порядке фиксируются дополнительным соглашением Сторон или протоколом, становящимися с момента их подписания неотъемлемой частью настоящего Договора.

14.2. Спорные вопросы между Заказчиком и Подрядчиком, возникшие по поводу недостатков выполненной работы или их причин, могут быть решены путём назначения экспертизы по требованию любой из Сторон. В этих случаях расходы на экспертизу несёт Сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между Сторонами - обе Стороны пополам.

14.3. При недостижении взаимоприемлемого решения , которое должно быть оформлено в письменном виде, любые споры , разногласия или требования, возникающие или касающиеся настоящего договора либо его нарушения , прекращения или недействительности , подлежат разрешению в соответствии с законодательством РФ.

Статья 15. Ответственность Сторон

  - Стороны несут ответственность за неисполнение либо за ненадлежащее исполнение принятых на себя по настоящему договору обязательств, в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации и условиями настоящего договора.

  - За нарушение Заказчиком договорных обязательств, Подрядчик вправе требовать с него:

- за задержку расчетов за выполненные работы - штраф в размере однодневной ставки рефинансирования ЦБ Российской Федерации от неоплаченной в срок суммы за каждый день просрочки, но не более 10 % (Десяти процентов) от неоплаченной в срок суммы.

-если по не зависящим от Сторон причинам Работы по настоящему Договору приостановлены и Объект законсервирован, Заказчик обязуется оплатить Субподрядчику в полном объеме выполненные до момента консервации Работы, а также все дополнительные обоснованные расходы Субподрядчика, возникшие в связи с консервацией объекта.

  - При нарушении Подрядчиком договорных обязательств, Заказчик вправе требовать с него:

-за срыв сроков выполнения работ, согласованных Сторонами по вине Субподрядчика - пеню в размере однодневной ставки рефинансирования ЦБ Российской Федерации от суммы невыполненных в срок работ за каждый день просрочки, но не более 10 % (Десять процентов) от суммы невыполненных в срок работ.

  - Уплата штрафов, пени и неустоек, а также возмещение убытков не освобождает Стороны от выполнения принятых по настоящему Договору обязательств. Кроме санкций за неисполнение обязательств по договору виновная Сторона возмещает другой Стороне непокрытые неустойками убытки.

  - В случаях, если одна из сторон подвергается штрафным санкциям со стороны надзорных и эксплутационных организаций по вине другой, сумма штрафа в полном объеме подлежит обязательной компенсации пострадавшей стороне.

  - В случае не предоставления фронта работ (простоя) по вине Заказчика, Подрядчик имеет право выставлять Заказчику неустойку за простой. Факт простоя исчисляется в человеко-часах  и   оформляется актом,  подписанным уполномоченными представителями Сторон.

  - Неустойки и штрафы, предусмотренные настоящим разделом договора, взыскиваются путем предъявления претензии. Претензия предъявляется в письменной форме и подписывается Заказчиком.

  - Претензия рассматривается в течение 15 календарных дней со дня ее получения. Если к претензии не приложены документы, необходимые для ее рассмотрения, они запрашиваются у заявителя претензии с указанием срока представления. При неполучении затребованных документов к указанному сроку претензия рассматривается на основании имеющихся документов.

  - Право на получение всех предусмотренных настоящим договором штрафов возникает у стороны, претендующей на их получение, после письменного признания виновной стороной претензии контрагента либо на основании решения суда.

  - Заказчик вправе отказаться ( полностью или частично ) от получения материалов и выполнения работ  по настоящему Договору, но Он будет обязан полностью возместить Подрядчику возникшие в связи с этим убытки ( прямой действительный ущерб и упущенную прибыль ).

  - Заказчик не вправе предъявлять претензии по ненадлежащему качеству материалов после подписания Акта по форме КС-2, если такие недостатки могли быть обнаружены при обычном способе приёмки материалов (наличие царапин и др.).

  - Подрядчик в праве любым законным способом проверить обоснованность претензий Заказчика  к качеству выполненных работ.

  - Претензии не принимаются при несоблюдении правил эксплуатации напольного покрытия.

  - Подрядчик не отвечает за недостатки выполненных работ , возникшие после подписания Заказчиком Акта по форме КС-2 по вине последнего либо обстоятельств непреодолимой силы. Такие недостатки не подлежат исправлению.

Статья 16. Сроки действия, изменения и прекращения договора

16.1. Данный договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до выполнения Сторонами своих обязательств по настоящему договору.

16.2. Изменение или прекращение (расторжение) Договора возможны только по соглашению Сторон, кроме п. 16.3 и п. 16.4, когда Заказчик и Подрядчик имеют право расторгнуть Договор в одностороннем порядке.

16.3. Заказчик   вправе   расторгнуть   Договор   в   следующих   случаях:

16.3.1. нарушение Подрядчиком  условий  Договора,  если  это   ведет  к  снижению качества работ, предусмотренного проектом;

16.4. Подрядчик вправе расторгнуть Договор в следующих случаях:

16.4.1.при отказе Заказчика от выполнения взятых на себя по Договору обязательств.

16.5. При расторжении Договора незавершенное производство передается Заказчику, который оплачивает Подрядчику стоимость выполненных работ и понесенных в связи с выполнением настоящего Договора затрат в 10-ти дневный срок со дня оформления акта передачи незавершенных работ.

16.6.  Сторона, от которой исходит инициатива по расторжению Договора, направляет другой Стороне письменное уведомление, на которое другая Сторона должна ответить в течение месяца.   При оставлении уведомления без ответа Договор считается расторгнутым через месяц со дня получения уведомления.

16.7.  При расторжении Договора виновная Сторона возмещает другой Стороне понесённые ею убытки по предоставленному расчету.

16.8. При расторжении договора по совместному решению Сторон, Заказчик оплачивает  Подрядчику стоимость всех выполненных работ и затрат.

Статья 17. Особые условия.

17.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.

17.2.       Любая информация о финансовом положении Сторон и условия Договора с третьими лицами, участвующими в реализации Договора, считается конфиденциальной и не подлежащей разглашению. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом доступными третьим лицам сведения, содержащиеся в документах, имеющих отношение к взаимоотношениям Сторон в рамках настоящего договора, иначе как с письменного согласия Сторон. Сторона, нарушившая условия настоящего пункта, возмещает другой стороне убытки.

17. 3. Реорганизация одной из Сторон или передача ее прав правопреемнику не является основанием для изменения или расторжения договора. В случае ликвидации (банкротства) одной из Сторон претензии других сторон удовлетворяются в порядке, установленном действующим законодательством.

17.4. Любое уведомление/ сообщение по данному договору ( в том числе и счет-фактура) дается в письменной форме в виде телекса, факсимильного сообщения, письма по электронной почте или отправляется заказным письмом получателю по его юридическому адресу. Все сообщения, переданные по смыслу настоящего пункта, считаются полученными Стороной, в адрес которой они направлены, в случае отправки почтой - в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты, иными, поименованными в данном пункте способами, - в день отправки.

17. 5. Обо  всех  изменениях  в  платежных  и  почтовых  реквизитах, указанных в  настоящем Договоре,   Стороны  обязуются незамедлительно извещать друг друга письменно. Действия, совершенные по старым адресам и счетам   (до   поступления   уведомлений   об   их   изменении),   засчитываются   во   исполнение обязательств.

17.6. Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате выполнения работ  по вине Заказчика или Подрядчика, компенсируется виновной стороной.

17.7. Названия статей настоящего Договора служат исключительно удобству изложения текста и не должны истолковываться, как определяющие или ограничивающие содержание условий Договора.

17.8. Стороны действуют в соответствии с условиями настоящего договора. Во всем, что не предусмотрено договором, Стороны руководствуются законодательством РФ и г. Москвы, нормативными актами органов государственного управления РФ и г. Москвы.

17.9.	Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.

17.10. Настоящий договор составлен в двух экземплярах – по одному для каждой стороны, вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения сторонами настоящего договора.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение №1 Протокол согласования договорной цены.

Статья  18. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон.

Подрядчик:                                                                        Заказчик:

От имени Подрядчика				            От имени Заказчика

Генеральный директор                                                          Генеральный директор

_____________				                           ______________

М.П.	                                                                                    М.П.

Приложение №1

К Договору №___

от «__» ______ 2011г.

ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ

| № | Наименование работ | Ед. изм. | Объем работ | Ед. расценка руб., в т.ч. НДС 18% | Стоимость работ руб., в т.ч. НДС 18% | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИТОГО: |  |  |

Настоящий протокол и ст. 4 Договора является основанием для проведения взаимных расчетов и платежей между Заказчиком  и Подрядчиком.

От имени Подрядчика				От имени Заказчика

Генеральный директор

_____________          			               ______________/________________/